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Punch List Proyek Konstruksi Pembangunan Rumah X Tahun 2024

	No.
	Item
	Keterangan
	Lokasi
	Prioritas
	Ditugaskan Kepada
	Batas Waktu
	Status

	
1
	
Pengecatan
	Retouch pada cat dinding yang tidak merata
	
Dapur
	
Medium
	
Kontraktor
	
04/04/2024
	
Selesai

	
2
	
Instalasi Listrik
	Penyesuaian pemasangan lampu yang tidak sejajar atau terlalu rendah
	
Ruang Tamu
	
High
	
Teknisi Listrik
	
04/06/2024
	
Dikerjakan

	3
	Finishing Eksterior
	Pemasangan elemen dekoratif
	Taman
	Low
	Kontraktor
	04/08/2024
	Belum Dikerjakan

	4
	Perbaikan Plafon
	Perbaikan plafon yang bocor
	Kamar Tidur
	High
	Kontraktor
	04/05/2024
	Dikerjakan

	5
	Instalasi Air
	Penyambungan pipa air untuk saluran utama
	Kamar Mandi
	Medium
	Teknisi Pipa
	04/07/2024
	Belum Dikerjakan
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