# Laporan Proyek Harian

Per 11 Maret 2025

## 1. Kemajuan Pekerjaan

- Pengecoran lantai dasar telah mencapai 80% dari target.

- Pemasangan rangka baja untuk struktur utama lantai 1 telah dimulai.

## 2. Penggunaan Sumber Daya

- Semen	: 600 sak

- Baja		: 12 ton

- Tenaga kerja	: 55 orang

## 3. Masalah yang Dihadapi

- Terjadi hambatan pada pengecoran akibat gangguan mesin mixer beton, sehingga pekerjaan sempat tertunda beberapa jam.

- Beberapa pekerja mengalami kelelahan karena intensitas kerja yang tinggi.

## 4. Tindakan yang Diambil

- Memperbaiki mesin mixer beton dengan dukungan teknisi agar dapat kembali beroperasi.

- Memberikan waktu istirahat tambahan bagi tenaga kerja untuk menjaga produktivitas dan keselamatan.

## 5. Rencana untuk Besok

- Menyelesaikan pengecoran lantai dasar secara penuh.

- Melanjutkan pemasangan rangka baja hingga 50% pada lantai 1.

- Memastikan suplai beton ready-mix tiba sesuai jadwal untuk menghindari keterlambatan.

## 6. Dokumentasi

- Foto kemajuan pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.